企业销售报表自动化工具

项 目 总 结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编写日期 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 编写人 | （待填写） |
| 项目性质 | 模拟真实委托的练习项目，用于作品集与能力验证 |
| 代码规模 | main.py，约 322 行 |
| 交付文档 | 需求说明书、流程图、测试记录、项目总结 |

# 一、做之前，想解决什么问题

客户设定为一家小型商贸公司。它的销售订单全部记在 Excel 里，每到周末，销售内勤要从原始表里手工筛选、复制、求和，整理成一份给老板看的经营报表，前后要花一两天。

问题有三个：慢、容易算错、下个月还要重来一遍。而且一旦算错，很难发现错在哪一行，因为中间经过了太多复制粘贴。

所以这个工具的定位很明确：把“固定动作”固化下来——放进一个文件，运行一次，得到一份口径统一、可以追溯到原始行的报表。它不追求功能多，追求的是每次都算得一样。

# 二、交付了什么

| 交付物 | 形式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主程序 | main.py | 读取 → 体检 → 清洗 → 汇总 → 图表 → 导出，单文件分节组织 |
| 需求说明书 | Word 文档 | 背景、用户场景、7 项功能需求、7 条业务规则、范围边界、验收标准 |
| 流程图 | Word / PNG | 输入、处理、输出三个阶段与两个判断分支 |
| 测试记录 | Word 文档 | 11 个测试用例、7 个实施问题、6 条已知限制 |
| 报表产物 | 销售报表.xlsx | 8 个工作表 + 3 张图表 |
| 示例数据 | 销售订单.xlsx | 300 行模拟订单，用于演示与回归测试 |

# 三、功能实现情况

| 编号 | 功能 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 数据导入与字段校验 | 已实现。缺字段时中断并列出缺失列名 |
| FR-02 | 数据体检（9 类检查） | 已实现。输出检查汇总表与问题明细表 |
| FR-03 | 数据清洗 | 已实现。去重、剔除无效行、统一类型，并打印丢弃行数 |
| FR-04 | 多维汇总（6 张表） | 已实现。含销售额、订单数、销量、占比、客单价 |
| FR-05 | 图表生成（3 张） | 已实现。合计行不进入图表范围 |
| FR-06 | 报表导出 | 已实现。表头样式、冻结首行、自动列宽、数字格式 |
| FR-07 | 异常提示 | 已实现。结构性错误中断，数据性问题降级处理 |

# 四、踩过的坑

这个项目最大的收获不在代码里，而在“为什么跑不起来”和“为什么算得不对”这两类问题上。

## 4.1 环境类：代码没问题，但跑不起来

编辑器的工作区未信任，运行按钮直接变灰，一开始误以为是代码错误。

系统环境变量里的 python 指向应用商店的占位程序，执行创建虚拟环境的命令时既不报错也不执行。

机器上同时装了两个 3.14，默认那个是实验性的自由线程版本，第三方库适配不足。

虚拟环境目录从别的项目复制过来，其中的启动器写死了旧路径，pip 一运行就报错。

依赖装到了全局 Python，而项目用的是独立虚拟环境，两边互相看不见。

这几条最后都归结为一个原则：不要依赖“当前目录”和“环境变量”，用解释器的完整路径去调用，行为才是确定的。

## 4.2 业务逻辑类：算出来是错的，但不报错

金额与「单价 × 数量」不一致时，一开始想直接按单价重算，后来又改成“只标记不修改”——因为原始数据属于客户，擅自改数比报错更危险。

订单号重复与整行重复看起来是一回事，处理方式却相反：前者可能是正常的订单明细，只能报告；后者必然是重复录入，可以安全去重。

合计行如果混进数据，总销售额会直接翻倍，而且表面上看不出异常。

## 4.3 交付意识类

写“把客户名称删掉”这种需求说明时，必须说清是“清空单元格”还是“删除整列”——这两种操作对程序的影响完全不同，一句话含糊，执行的人就会做错。

测试记录里不能把没跑过的用例写成“通过”。这个项目里有 2 条用例当时尚未实测，被明确标注为“待验证”。

# 五、结果

300 行示例数据可以完整跑通，生成 8 个工作表与 3 张图表，数据体检 0 问题。

注入 9 类数据缺陷后，系统能全部识别，并把问题定位到原始表的具体行号。

对“字段缺失”与“单元格异常”两类问题的处置方式不同：前者中断，后者继续并出清单。

需要说明的是，上述均为功能覆盖范围，不代表效率提升的实测结果。“人工整理需要 1—2 天”来自客户口述，本项目未在真实数据上做过计时对比，因此不给出提升比例的结论。

# 六、不足

金额口径尚未定稿。目前“只标记不剔除”，异常金额仍会计入总额，这是当前最需要解决的问题。

没有运行日志。出错时只能靠控制台输出，面向非技术用户时不够友好。

只处理单个文件、单个工作表，不支持跨月或多门店合并。

部署仍有门槛。使用者需要安装 Python 与依赖，尚未打包为可执行文件。

最大的短板：所有需求都是假设的，没有经过真实客户验证。功能做得再完整，也可能不是对方真正要的。

# 七、如果重做一次

先找一个人访谈，哪怕对象是校内社团或家里的店铺，用真实表格代替生成数据。

先定业务规则再写汇总逻辑。金额、订单数、合计行这三条口径，应该在做第一张表之前就确认。

从第一天起就用 Git 管理，提交信息写清“为什么改”，而不是“改了什么”。

测试数据要主动做坏。只会跑通正常数据，等于没测。

# 八、三项能力自评

| 能力 | 当前水平 | 证据 | 待补 |
| --- | --- | --- | --- |
| 懂技术 | 能独立完成读取、清洗、汇总、图表、导出，能读懂报错并定位问题 | main.py 全部代码；11 个测试用例 | 异常处理与日志、简单的界面 |
| 懂业务 | 能说清客户为什么付费、哪些规则必须由客户拍板 | 需求说明书中的 7 条业务规则与范围边界 | 真实访谈经验 |
| 懂交付 | 能产出需求、流程、测试、总结四份文档，并让陌生人照文档跑通 | 四份文档 + 使用路径 | 面向真人的演示与答疑 |

# 九、下一步

为这个工具找一个真实使用者，收集一次真实反馈，替换掉所有假设数据。

按测试记录中的已知限制推进 v1.1：金额规则可配置、增加运行日志。

准备一段 3 分钟的项目介绍：问题 → 需求 → 方案 → 工具 → 测试 → 结果与限制。

整理 GitHub 仓库，让提交记录本身成为开发过程的证据。

这个工具本身并不复杂，但它完整走了一遍“把一个问题变成可交付成果”的过程：先界定边界，再写代码，然后主动做坏数据去验证，最后把结论写成别人能看懂的文字。这套流程，才是这个项目真正要留下的东西。

# 附：修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-21 | 首次编写 |